Minuta | Reunión UDEM – Farmacias Benavides

Presentación Segundo Avance – Sprint 2
Viernes 2025

ASISTENTES

UDEM

— Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García, Product Owner
— Diego Reyna Salazar
— Juan Nicolas Nuñez Mendoza
— Karol Daniela Rincon Lopez
— José Fernando Espinosa Ladino

TEMAS DIALOGADOS

El equipo presentó el segundo avance oficial del proyecto, correspondiente al Sprint 2. Durante la exposición se mostraron las vistas principales, el avance del prototipo en Figma y el progreso del backlog.

Se revisaron todas las historias de usuario, verificando que cumplieran con:

- Redacción clara bajo el formato Como [tipo de usuario] quiero [acción] para [beneficio]

- Criterios de aceptación completos

- Priorización acorde al alcance del sprint

El Product Owner solicitó ajustes en varias historias para mejorar su claridad y alineación con los objetivos del módulo.

Posteriormente, se presentó la primera versión del diseño de la base de datos, encontrándose áreas de mejora relacionadas con normalización, integridad referencial y relaciones entre tablas. Como resultado, se pidió mejorar la base de datos antes de continuar con la siguiente fase de desarrollo.

Se revisó la sección de lecciones aprendidas, indicando que era necesario hacerla más reflexiva y enfocada en identificar problemas reales encontrados durante el sprint. Asimismo, se solicitó modificar y ampliar las propuestas de mejora, orientándolas a acciones concretas que puedan implementarse desde el siguiente sprint.